

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН  
СОЛЧУРСКИЙ ОВЮРСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ОВУР КОЖУУННУН СОЛЧУР СУМУ ЧАГЫРГАЗЫ   
ДОКТААЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_ 668133,Овюрский кожуун, сумон Солчурский ул. Сунгар-оол д.4. [sumon.solchurskiy@yandex.ru](mailto:sumon.solchurskiy@yandex.ru)

«05» апреля 2017г № 12

с. Солчур

**О проведении месячника благоустройства, санитарной очистки и озеленения на территории сумона Солчурский**

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06 октября 2003 года и в соответствии с Распоряжением Администрации Овюрского кожууна от , Администрация сельского поселения сумон Солчурский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить месячник благоустройства, санитарной очистки и озеленения на территории сумона Солчурский Овюрского кожууна с 05 апреля по 15 мая 2017 года;
2. Утвердить состав комиссии (приложение №1) и план работы (приложение №2) по организации благоустройства, санитарной очистки и озеленения на территории сумона Солчурский Овюрского кожууна
3. Всем руководителям организаций и учреждений организовать субботники по санитарной очистке закрепленных территорий по пятницам еженедельно.
4. Всем председателям арбанов организовать субботники по санитарной очистке своих улиц, бесхозных помещений и оврагов по субботам еженедельно.
5. Всем жителям сумона провести санитарную очистку, благоустройство и озеленение своего двора и вывести твердые бытовые отходы в мест. Кара – Хоолай сумона Хандагайты Овюрского кожууна.
6. Заместителю председателя сельского поселения сумон Солчурский Монгуш С.К. заключить договора на вывоз мусора с водителями, имеющими грузовые автомобили.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя администрации сумона Солчурский Монгуш С.К.

Председатель администрации

сельского поселения сумон

Солчурский Овюрского кожууна Р.С. Монгуш

Приложение №1  
к Постановлению администрации  
сумона Солчурский Овюрского кожууна  
от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №

**СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ  
по организации благоустройства, санитарной очистки и озеленения на территории сумона Солчурский Овюрского кожууна**

1. Монгуш С.К.- зам.председателя администрации сумона Солчурский, председатель комиссии;
2. Сарыглар Б- Б. В.- водитель администрации сумона Солчурский, зам. председателя рабочей комиссии;
3. Шаннаа Ч.М.- специалист по ВУС администрации сумона Солчурский;
4. Монгуш А.М-Ш.- истопник- сторож администрации сумона;
5. Монгуш С.М.- истопник- сторож администрации сумона;
6. Шойдак С.С.- заведующий МБДОУ д/с «Салгакчы»;
7. Донгак Ш.В.- директор МБОУ Солчурская СОШ;
8. Торлук А.К.- директор СДК им. «А.Тугур- оола» сумона Солчурский;
9. Донгак Ч.О.- тренер- преподаватель филиала ДЮСШ сумона Солчурский;
10. Куулар Б.О.- фельдшер ФАП сумона Солчурский;
11. Монгуш В.М-Д.- методист ОДО Солчурская СОШ;
12. Монгуш Д.А.- председатель арбана «Биче- оол» сумона Солчурский;
13. Монгуш А.Д.- заведующий сельской библиотекой сумона Солчурский;
14. Тюлюш С.Э- председатель арбана «Конгар- Борис» сумона Солчурский;
15. Чыпсын Ч.Д.- председатель арбана «Найырал» сумона Солчурский;
16. Сат.Б.А.- председатель арбана «Дамдын 1» сумона Солчурский;
17. Монгуш Ч.В.- председатель арбана «Дамдын 2» сумона Солчурский;
18. Монгуш Р.Э.- председатель арбана «Октябрьская» сумона Солчурский;
19. Мандыл- оол А.А- председатель арбана «Даваа» сумона Солчурский;
20. Хомушку Т.А-Д.- председатель арбана «Кудерекей» сумона Солчурский.

Приложение №2  
к Постановлению администрации  
сельского поселения сумон  
Солчурский Овюрского кожууна  
от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №

**ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОЗЕЛЕНЕНИЯ И САНИТАРНОЙ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ СУМОНА СОЛЧУРСКИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Сроки проведения | Ответственные |
| **СДК им. «А.Тугур- оола»** | | | |
| 1 | Проведение информационно- разъяснительных работ работникам культуры по вопросам проведения благоустройства и озеленения территории СДК | В течение года | Директор СДК им. «А.Тугур- оола» |
| 2 | Санитарная уборка и очистка территории около СДК | Каждая пятница с 10 до 12 часов | Торлук А.К |
| 3 | Разбивка клумб, цветников на территории СДК | Апрель- май | Торлук А.К |
| 4 | Побелка, покраска здания СДК | Апрель- май- июнь | Торлук А.К |
| **МБДОУ д/с «Салгакчы»** | | | |
| 1 | Проведение информационно- разъяснительных работ работникам ДОУ по вопросам проведения благоустройства и озеленения территории детского сада | В течение года | Шойдак С.С. |
| 2 | Организация разбивки цветов разных семян | Апрель- май | Шойдак С.С. |
| 3 | Организация посадки декоративных деревьев и кустов | Апрель, май, октябрь | Шойдак С.С. |
| 4 | Санитарная очистка территории детского сада | апрель | Шойдак С.С. |
| 5 | Побелка, покраска ограждающей территории детского сада | Апрель, май, июнь | Шойдак С.С. |
| **МБОУ Солчурская СОШ** | | | |
| 1 | Акция «От чистого сердца- к чистой Планете» | 1-20 апреля | Зам.директора по ВР Донгак Д.О. |
| 2 | Благоустройство территории школы | 1 мая- 1 июня | Зам.директора по АХЧ Амыйлан К.Б. |
| 3 | Благоустройство памятников землякам- добровольцам | 25-30 апреля | Дамдын- оол Ж.Ч. |
| 4 | Акция «Дерево Победы» посадка саженцев деревьев | 20 апреля по 25 мая | Зам.директора по ВР Донгак Д.О |
| **Администрация сумона** | | | |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по благоустройству и озеленению территории сельского поселения | Апрель | Монгуш Р.С.  Монгуш С.К. |
| 2 | Организация проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке сумона «Чистый двор- чистое село» | Апрель- май | Монгуш С.К |
| 3 | Организация разбивки клумб, цветников около здании администрации сумона | Апрель, май | Монгуш С.К., Байкара Э.Ш. |
| 4 | Посадка кустарников и деревьев на центральных улицах | Апрель, май, октябрь | Монгуш С.К., Коллектив администрации |
| 5 | Организация по ремонту изгородей заборов | Апрель, май, сентябрь, октябрь | Сарыглар Б-Б.В., собственники домовладений |
| 6 | Реконструкция детской площадки около СДК им. «А.Тугур- оола» | Май, июнь | Сарыглар Б-Б.В.,  Монгуш А.М-Ш  Монгуш С.М. |
| 7 | Установка МАФ в общественных местах (скамьи, урны) | Апрель, май, июнь | Сарыглар Б-Б.В.,  Монгуш А.М-Ш  Монгуш С.М |
| 8 | Установка дорожных знаков | май, июнь | Монгуш Р.С., Овюрская ДРСУч (по согласованию) |
| 9 | Вывеска табличек с указанием адреса домов, организаций, а также магазинов | Май, июнь | Монгуш С.К., ИП, председатели арбанов |
| 10 | Ремонт и санитарная очистка святых источников «Талдыг- Чарык», «Ангырактыг», «Аксы- Туруг», «Улаатай» | Май, июнь | Администрация сумона, молодежь сумона, общественные организации |
| 11 | Санитарная очистка, побелка и покраска священного «Сувургана» | Май | Администрация сумона |